**PROYECTO.** Regresar boletines de remisión y entrada de factura nuevamente después del ingreso al sistema

**FECHA.** 24 noviembre del 2016

|  |
| --- |
| **1. ACTIVIDADES.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA PROG. DE INICIO** | **FECHA PROG. DE FINALIZACIÓN.** | **AREA ENCARGADA** | **PARTICIPANTE.** | **ACTIVIDAD** |
| 23/Nov/2016 | 23/Nov/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Analizar en qué momento se detonara la impresión de la factura o remisión de entrada. |
| 24/Nov/2016 | 24/Nov/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Programar el acceso y detonación de la impresión del documento. |
| 25/Nov/2016 | 28/Nov/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Pruebas de validación. |
| 23/Nov/2016 | 23/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodríguez | Formato levantamiento inicial o de requerimientos |
| 24/Nov/2016 | 24/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato desarrollo del proyecto. |
| 29/Nov/2016 | 29/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato de implementación. |
| 03/Dic/2016 | 03/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato manual de usuario |
| 05/Dic/2016 | 05/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato manual técnico |
| 06/Dic/2016 | 06/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato casos de prueba |
| 06/Dic/2016 | 06/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Cierre del proyecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Rafael Castañeda | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA** | **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** 24 noviembre 2016 | **FECHA** | **FECHA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |