|  |
| --- |
| **DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO**. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Se encuentra dentro del levantamiento inicial** | | Si \_\_X\_\_ | | No\_\_\_\_ | |
| **Criticidad para implementación** | Alto impacto.\_\_\_\_ | | Medio impacto. \_X\_ | | Bajo impacto.\_\_\_\_ |
| (\*) Alto Impacto: **NO** es posible implementar sin este desarrollo específico al producto.  (\*) Medio Impacto: Es posible implementar y entregar el desarrollo específico después de la implementación.  (\*) Bajo Impacto: Es posible implementar sin el desarrollo específico. | | | | | |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DE DESARROLLO ESPECÍFICO.** |

**OBJETIVO GENERAL.**

Agilizar la entrada de material y entrega de boletín impreso a proveedor.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

* Generar impresión de boletín dentro del mismo sistema.
* Agilizar proceso de ingreso de factura y registro de información en el sistema.

|  |
| --- |
| **HORAS DE PROYECTO.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | **HORAS** |
| **Análisis.** | 6 |
| **Programación y configuración.** | 8 |
| **Pruebas.** | 4 |
| **Documentación.** | 3 |
| **Acompañamiento en validación.** | 3 |
| **Total de horas para el cambio de proyecto.** | **24 tentativamente.** |

|  |
| --- |
| **DIAGRAMA DE FLUJO.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CAPTURISTAS DE SUCURSALES O CEDIS** |
| 1  Entrega factura a capturista.  5  Recibe boletín | 4  Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema  2  3  Impresión de boletín (Fact/Rem)  Registro de información a sistema |

**DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secuencia | Actividad. | Responsable. |
| 1. Entrega factura a capturista. | 1.1 El proveedor entrega factura de la venta a capturista. | Proveedor. |
| 2. Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema | 2.1 La capturista ingresa la información de la factura en el sistema. | Capturistas de sucursales o CEDIS. |
| 3. Registro de información a sistema | 3.1 Se registra la información en el sistema | Capturistas de sucursales o CEDIS. |
| 4. Impresión de boletín Fac/Rem | 4.1 Podrá imprimir dentro del sistema. | Capturistas de sucursales o CEDIS. |
| 5. Recibe boletín | 5.1 El proveedor recibe boletín. | Proveedor. |

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.** |

* **Lectura de tabla SF1**

Encabezado de factura o remisiones de entrada

* **Lectura de tabla SD1**

Detalle de productos de factura o remisión de entrada

* **Lectura de tabla SE2**

Cuenta por pagar o registro de cuenta por pagar de factura de entrada

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.** |

* Parametros del informe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1\_GRUPO | X1\_ORDEM | X1\_PERSPA | X1\_VARIAVL | X1\_TIPO | X1\_TAMANHO | X1\_PRESEL | X1\_GSC | X1\_VAR01 | X1\_DEFSPA1 | X1\_CNT01 | X1\_DEFSPA2 | X1\_DEFSPA3 | X1\_F3 | X1\_PYME | X1\_GRPSXG |
| MTR170 | 01 | ┐De Fecha ? | mv\_ch1 | D | 8 |  | G | mv\_par01 |  | 20161124 |  |  |  | S |  |
| MTR170 | 02 | ┐A Fecha ? | mv\_ch2 | D | 8 |  | G | mv\_par02 |  | 20161124 |  |  |  | S |  |
| MTR170 | 03 | ┐De Factura ? | MV\_CH3 | C | 20 |  | G | mv\_par03 |  | 031512 |  |  | SD1NF | S | 018 |
| MTR170 | 04 | ┐A Factura ? | MV\_CH4 | C | 20 |  | G | mv\_par04 |  | 031512 |  |  | SD1NF | S | 018 |
| MTR170 | 05 | ┐De Impresion ? | mv\_ch5 | N | 1 | 1 | C | mv\_par05 | Cta. Contable |  | Centro de Costo | Ente Contable |  | S |  |
| MTR170 | 06 | ┐Imprime el Costo ? | mv\_ch6 | N | 1 | 1 | C | mv\_par06 | Total |  | Unitario |  |  | S |  |
| MTR170 | 07 | ┐Ordenar Itemes por ? | MV\_CH7 | N | 1 | 1 | C | mv\_par07 | Item + Producto |  | Producto |  |  | S |  |
| MTR170 | 08 | ┐Imprime Almacen ? | MV\_CH8 | N | 2 | 1 | C | mv\_par08 | Si |  | No |  |  | N |  |

|  |
| --- |
| **CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).** |

* Generar las facturas o remisiones necesarias para asegurar que la pantalla de impresión se detone después de la grabación de la misma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Rafael Castañeda | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 30 noviembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |