**PROYECTO.** WORKFLOW AVISO DIFERENCIA COSTOS

**FECHA.** 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

|  |
| --- |
| **1. ACTIVIDADES.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA PROG. DE INICIO** | **FECHA PROG. DE FINALIZACIÓN.** | **AREA ENCARGADA** | **PARTICIPANTE.** | **ACTIVIDAD** |
| 23/Nov/2016 | 23/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Análisis, revisión de programas (SD1100I Y LOCXPE14) |
| 23/Nov/2016 | 23/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Estructura de variables, bloque de código de cada uno de los programas, modificación de variables. |
| 24/Nov/2016 | 25/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Sustitución de p10 a p11 |
| 24/Nov/2016 | 24/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato de levantamiento inicial. |
| 28/Nov/2016 | 28/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato de desarrollo del proyecto. |
| 01/Dic/2016 | 01/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato de implementación. |
| 01/Dic/2016 | 01/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Manual técnico. |
| 01/Dic/2016 | 01/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Casos de prueba. |
| 02/Dic/2016 | 02/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Cierre del proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA** | **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** 24 noviembre 2016 | **FECHA** | **FECHA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |