**PROYECTO.** RECEPCIÓN DE FACTURAS DE ENTRAS CON ESCÁNER

**FECHA.** 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

|  |
| --- |
| **1. ACTIVIDADES.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA PROG. DE INICIO** | **FECHA PROG. DE FINALIZACIÓN.** | **AREA ENCARGADA** | **PARTICIPANTE.** | **ACTIVIDAD** |
| 28/Nov/2016 | 28/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Pruebas con contabilidad  Leer código bidimensional de las facturas de entrada de los proveedores, validando el campo F1\_UUID (Timbre fiscal SAT) |
| 29/Nov/2016 | 29/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Ajustes (solo si son necesarios) |
| 30/Nov/2016 | 30/Nov/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Producción. |
| 24/Nov/2016 | 24/Nov/2017 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato levantamiento inicial de requerimientos |
| 29/Nov/2016 | 29/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato desarrollo del proyecto |
| 28/Nov/2016 | 28/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Formato de implementación |
| 01/Dic/2016 | 01/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Manual de usuario |
| 01/Dic/2016 | 01/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Manual técnico |
| 29/Nov/2016 | 29/Nov/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Casos de prueba |
| 06/Dic/2016 | 06/Dic/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Cierre del proyecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA** | **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** 24 noviembre 2016 | **FECHA** | **FECHA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |