|  |
| --- |
| **DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO**. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Se encuentra dentro del levantamiento inicial** | | Si \_\_X\_\_ | | No\_\_\_\_ | |
| **Criticidad para implementación** | Alto impacto. \_X\_ | | Medio impacto.\_\_\_\_ | | Bajo impacto.\_\_\_\_ |
| (\*) Alto Impacto: **NO** es posible implementar sin este desarrollo específico al producto.  (\*) Medio Impacto: Es posible implementar y entregar el desarrollo específico después de la implementación.  (\*) Bajo Impacto: Es posible implementar sin el desarrollo específico. | | | | | |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DE DESARROLLO ESPECÍFICO.** |

**OBJETIVO GENERAL.**

Poder guardar el número de timbre Fiscal (UUID) de las facturas de entrada de los proveedores que llegan.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

* Instalar escáner en el área de contabilidad.

|  |
| --- |
| **HORAS DE PROYECTO.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | **HORAS** |
| **Análisis.** | 30 min |
| **Programación y configuración.** | 6 |
| **Pruebas.** | 30 min |
| **Documentación.** | 3 |
| **Acompañamiento en validación.** | 1 |
| **Total de horas para el cambio de proyecto.** | **11 horas tentativamente.** |

|  |
| --- |
| **DIAGRAMA DE FLUJO.** |

|  |
| --- |
| **CAPTURISTAS DE SUCURSALES O CONTABILIDAD** |
| 1  Recepción de factura  No  Si  ¿Cuenta con escáner?  2  Escanear factura de entrada.  Si  Existe proveedor  No  6  Si  Existe proveedor  No  Captura normal  7  5  3  Dar de alta por compras  Llenar datos de encabezado y campo UUID (SAT)  Dar de alta por compras  4  ¿Se dio de alta?  No  Si  Si  ¿Se dio de alta?  No  Captura detalle de factura. |

**DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Secuencia** | **Actividad.** | **Responsable.** |
| 1.Recepcion de factura | 1.1Capturistas reciben factura.  NOTA.  Si cuenta con escáner continua con el paso 2.  Si no cuenta con escáner continua con el paso 6 | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 2. Escanear factura de entrada. | 2.1 Escanea factura de entrada  NOTA.  Si al escanear la factura no existe el proveedor continuar con el paso 5.  Si al escanear la factura existe el proveedor continuar con el paso 3. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 3. Llenar datos de encabezado y campo UUID (SAT). | Capturar información en encabezado y UUID (SAT). | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 4. Capturar detalle de factura. | Capturar información requerida de la factura. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 5. Dar de alta por compras. | 5.1 Si el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras.  NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 2  Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 5. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 6. Captura normal. | 6.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor se encuentra registrado se realizara la captura manualmente. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 7. Dar de alta por compras. | 7.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras.  NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 6  Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 7. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.** |

**TABLAS UTILIZADAS**

* **SF1010**

Validación rutina UDDI\_SF1 en el campo F1\_DOC

* **RUTINAS INVOLUCRADAS.**

Punto de entrada:

UDDI\_SF1

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.** |

* **Nombre de variable.**

MV\_SF1UUID

* **Tipo.**

Carácter.

* **Descripción.**

Se ingresa el número de la sucursal para poder habilitar el cuadro de solicitud del campo UUID.

|  |
| --- |
| **CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).** |

* **Entrar como usuario**

Entrar con acceso de usuario de captura.

* **Capturar sin escáner**

Capturar el UUID de forma manual

* **Refrescar el encabezado**

Refrescar el encabezado para traer el pedido de compra

* **No capturar el UUID**
* **Capturar con escáner**

Poder escanear el UUID con escáner

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez. | Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 26 noviembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |