**PROYECTO.** Restricción carga de datos en PDV’s

**FECHA.** 28 de diciembre de 2016

|  |
| --- |
| **1. ACTIVIDADES.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA PROG. DE INICIO** | **FECHA PROG. DE FINALIZACIÓN.** | **AREA ENCARGADA** | **PARTICIPANTE.** | **ACTIVIDAD** |
| 27/dic/2016 | 27/dic/2016 | Sistemas. | Rafael Castañeda. | Análisis de proyecto general. |
| 27/dic/2016 | 28/dic/2016 | Sistemas. | Rafael Castañeda. | Programación y configuración. |
| 28/dic/2016 | 28/dic/2016 | Sistemas. | Rafael Castañeda. | Pruebas de funcionalidad de mejora y acceso de usuario a rutina. |
| 02/ene/2017 | 02/ene/2017 | Sistemas. | Rafael Castañeda. | Presentación de mejora a sistemas (Erika y Armando). |
| 03/ene/2017 | 03/ene/2017 | Sistemas / Compras. | Rafael Castañeda. | Presentación de mejora a compras (Elizabeth, Lourdes, Talía y Priscila). |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas / Braulio f y v. | Rafael Castañeda. | Presentación de mejora en Braulio frutas y verduras (Adriana). |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas. | Rafael Castañeda. | Acompañamiento en validación con compras. |
| 28/dic/2016 | 28/dic/2016 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Formato levantamiento inicial o de requerimientos. |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Formato desarrollo del proyecto. |
| 05/ene/2017 | 05/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Formato de implementación. |
| 02/ene/2017 | 02/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Acta de capacitación. |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Manual de usuario. |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Manual técnico. |
| 04/ene/2017 | 04/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Formato Casos de prueba. |
| 06/ene/2017 | 06/ene/2017 | Sistemas. | Claudia Rodríguez. | Formato cierre del proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodríguez Hernández. | Rafael Castañeda. | José Luis Medina Murillo. |
| **FIRMA** | **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** 28 de diciembre de 2016 | **FECHA** | **FECHA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |