**PROYECTO.** Restricción carga de datos en PDV’s.

**FECHA ESTIMADA DE INICIO.** 27 de diciembre de 2016

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION.** 04 de enero de 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **AREA** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD QUE DEBERIA REALIZAR** | **OBSERVACION ATRASO** | **TIEMPO** |
| 2016/01/02 | Sistemas. | Rafael Castañeda | Capacitación Usuarios (sistemas). | +Revisión del Cierre Mensual  +Aplicación del Respaldo de la Base de Datos en Pruebas  +Aplicación de Índices de José Luis a la Base de Pruebas | 8 hrs. |
| 2016/01/03 | Sistemas. | Rafael Castañeda | Capacitación Usuarios (compras) | +Atraso por escenario, revisión de no cayeron cargas  +Se reiniciaron cargas y monitoreo  + Actividades atención a usuarios | 8 hrs. |
| 2016/01/04 | Sistemas. | Rafael Castañeda | Capacitación Usuarios (Braulio frutas y verduras)  Acompañamiento en validación. | +Reportes para contabilidad de Inicios de Periodo Anual y Atención a usuarios | 8 hrs. |
| 2016/01/05 | Sistemas. | Rafael Castañeda | Capacitación Usuarios | +Visita a Sucursales  +Revisiones y pruebas nuevas del funcionamiento de la rutina | 8 hrs. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO.** | **REVISO.** | **AUTORZO.** |
| Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.  Rafael Castañeda. | Rafael Castañeda. | José Luis Medina Murillo. |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA** 02 de enero de 2017 | **FECHA.** | **FECHA.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |